鸡冠石污水处理厂四期扩建工程智慧工地建管平台建设项目

技术要求

2023年9月

目  录

1. 标准规范体系建设要求	4

2. 系统需求分析要求	5

3. 系统架构设计要求	5

4. 业务系统建设要求	5

4.1 智慧工地系统	5

4.1.1 项目管理	6

4.1.2 公共信息管理	6

4.1.3 人员管理	6

4.1.4 设备管理	6

4.1.5 安全管理	6

4.1.6 质量管理	7

4.1.7 材料管理	7

4.1.8 环境管理	7

4.1.9 系统管理	7

4.2 BIM+AR应用系统	7

4.2.1 AR模型BIM信息查看	7

4.2.2 AR模型点到点测量	8

4.2.3 AR模型树显隐按层级控制	8

4.2.4 AR模型树显隐按专业控制	8

4.2.5 AR模型按层级显隐控制	8

4.2.6 AR状态截图	8

4.2.7 AR模型两点定位	8

4.2.8 AR模型扫码定位	8

4.2.9 进度计划管理	8

4.2.10 进度绑定管理	8

4.2.11 数据库与数据安全功能	8

4.3 创新应用系统	9

4.3.1 AI识别算法	9

4.3.2 材料进场管理	9

4.3.3 视频巡逻管理	9

4.3.4 岗前智能筛查	9

4.3.5 关键人员在岗管理	9

4.3.6 脚手架监测管理	9

4.3.7 工程增量管理	10

4.3.8 智能终端接口管理	10

4.3.9 智能物联网后台	10

5. 系统部署要求	10

6. 售后服务	11

（一）项目概述

建设目标：为提升鸡冠石污水处理厂四期整体工程数字化管理能力，适配鸡冠石污水处理厂四期扩建工程施工招标采购的工程安全可视化大屏、三星智慧工地技术规范要求的终端、AI定向算法模块、材料进场管理模块、视频巡逻管理模块、关键人员在岗管理、岗前智能筛查、脚手架监测管理等模块，将工地实时监测安全、环境、人员、工程进度、质量等情况反馈至本项目，建成智慧工地、BIM+AR应用、创新应用三大系统。以传统工程BIM为基础，数字化为抓手，结合物联网、AI、大数据等技术，运用AR技术把 BIM 模型 1：1 还原到现场，提供工程进度、质量等全过程可视化、精细化、数字化管理服务，创新工地现场应用，同时达到“三星级”智慧工地标准。

参建单位：本项目建设覆盖参与鸡冠石污水处理厂四期工程的建设单位、监理单位、施工单位相关部门及人员。

（二）项目招标一览表

| 序号 | 内容 | 子项 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范体系 | 标准规范体系 | 《智慧建管核心业务指标体系》、《基于AR+BIM的应用操作指南》、《基于AR+BIM的数据采集及传输规范》 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧工地系统 | 项目管理 | 提供项目基础信息管理、项目阶段管理、项目巡检管理、项目资源管理、项目里程碑管理 | 套 | 1 |
| 3 |  | 公共信息管理 | 提供项目录像机管理、项目摄像头管理、项目摄像头预览、项目AI视频终端管理、项目AI视频预警管理、公告发布、公告展示 | 套 | 1 |
| 4 |  | 人员管理 | 提供项目劳务管理、项目班组管理、项目岗位管理、教育培训、实名识别设备、合同管理、健康管理、GPS定位系统 | 套 | 1 |
| 5 |  | 设备管理 | 提供项目塔吊安全监控设备管理、项目塔吊循环工作记录管理、项目塔吊历史工作记录管理、项目塔吊告警记录管理 | 套 | 1 |
| 6 |  | 安全管理 | 提供临边防护管理、安全巡检管理、安全隐患库管理 | 套 | 1 |
| 7 |  | 质量管理 | 提供检验检测管理、质量巡检管理、验收管理、质量隐患库管理 | 套 | 1 |
| 8 |  | 材料管理 | 提供项目材料类别管理、项目材料管理、项目材料出入库记录管理 | 套 | 1 |
| 9 |  | 环境管理 | 提供气象环境监测系统、喷淋设备管理、固废垃圾管理、废气监测系统、污水监测系统 | 套 | 1 |
| 10 |  | 系统管理 | 提供用户管理、行为依据管理、企业信息管理、角色管理、部门管理、密钥管理、权限管理、日志管理 | 套 | 1 |
| 11 | BIM+AR应用系统 | AR模型BIM信息查看 | AR状态模型显示基础上 支持构件BIM属性查看，点击任一构件，出现面板详列构件的BIM信息。 | 套 | 1 |
| 12 |  | AR模型点到点测量 | 测量可帮助便捷的测量空间中任意两点之间线段的长度，涉及“点到点”、“面到点”、“面到面”多种模式。所有模式都可辅助用户获得长度、偏移量等数据，同时可判断平面之间的平行关系。 | 套 | 1 |
| 13 |  | AR模型树显隐按层级控制 | AR状态模型按层级查看,分级显隐控制。 | 套 | 1 |
| 14 |  | AR模型树显隐按专业控制 | AR状态模型分专业透明度调节。 | 套 | 1 |
| 15 |  | AR模型分专业按分级显隐 | 模型按层级查看,分级显隐控制。 | 套 | 1 |
| 16 |  | AR状态截图 | AR状态截图并可做标识标注，截屏保留图片到本地相册中，便于以后查阅汇总。 | 套 | 1 |
| 17 |  | AR模型两点定位 | 依次选取模型中的两点和现实中的对应两点，建立虚拟模型和现实环境的映射，用于在视窗中准确的放置虚拟模型。 | 套 | 1 |
| 18 |  | AR模型扫码定位 | 二维码中包含模型的定位信息。通过扫描现实环境中的二维码，即可展现场景中已准确定位的模型。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 进度计划管理 | 支持新建工期组，工期，并以甘特图进行展示。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 进度绑定管理 | 将构件绑定到工期，并通过生长动画进行演示，或通过工期进行高亮。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 数据库与数据安全 | 实现软件系统数据的处理与数据安全的保证 | 套 | 1 |
| 22 | 创新应用系统 | AI定向算法 | 结合施工安全要求，利用现场监控摄像机实时画面，配套人工智能定向算法，实现翻越、安全帽、反光背心、异常入侵算法，达到数字化安全监测的目的。 | 套 | 1 |
| 23 |  | 材料进场管理 | 系统对接车牌识别系统，综合智能地磅数据、货物识别结果，联动地磅上方监控抓拍机实现材料进场无人值守管理能力，同时生成台账。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 视频巡逻管理 | 通过云台摄像机鸟瞰视觉，结合巡逻路线点位的摄像机，可完成智能巡查、远程巡查的功能，同时是辅助巡逻人员在作业时的重要手段。提供实时监控、历史视频回放、云台控制、巡逻计划管理、巡逻事件管理等功能 | 套 | 1 |
| 25 |  | 岗前智能筛查 | 系统对接门禁系统，以列表方式展示最新出入记录，血压计、酒精浓度监测终端自动填入相关数据，自动生成岗前筛查台账。同时提供告警管理，监督指标异常的工人，辅助现场保安进行有效的人员管控。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 关键人员在岗管理 | 针对项目关键人员在岗情况进行精细化管理，系统提供人员与背心绑定/解绑功能，根据人员脱岗模型，自动生成脱岗预警，同时提供告警台账，便于相关单位监督。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 脚手架监测管理 | 通过脚手架位移监测终端实时感知脚手架位移情况，系统根据告警状态实时生成告警台账，处置后系统自动将台账状态更新为正常状态，同时记录更新时间等信息。 | 套 | 1 |
| 28 |  | 工程增量管理 | 针对存在工程项目增量的情况时，系统支持预设增量类型，根据现场增量工作开展情况，支持记录过程明细，便于后期增量结算对账。 | 套 | 1 |
| 29 |  | 智能终端接口管理 | 面向AR 应用、智慧工地管理模块等提供智能终端、流媒体感知接口。 | 套 | 1 |

- 标准规范体系建设要求

本项目要求按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》给出的规则，结合项目实际，起草配套标准，包括《智慧建管核心业务指标体系规范》、《基于AR+BIM的应用操作指南》、《基于AR+BIM的数据采集及传输规范》。标准要达到对鸡冠石四期智慧工地建管平台建设和应用的指导作用。

《基于AR+BIM的应用操作指南》用于确保建成的AR+BIM模型和相关功能能够正确使用，达到预期的应用效果。《智慧建管核心业务指标体系规范》用于定义建设管理关注的核心业务指标，并指导现场工程安全可视化大屏建设。《基于AR+BIM的数据采集及传输规范》用于规范AR、BIM相关数据采集、接入和传输的技术要求，保障顺利接入。

- 系统需求分析要求

投标人针对本项目进行详细的需求分析，要求表述齐全。需求分析内容包括涉及智慧工地系统、BIM+AR应用系统、创新应用系统的业务需求、性能需求、网络需求、安全需求等。投标人对本项目的理解认识紧扣项目需求。方案总体设计科学合理，遵循软件及档案相关行业标准。

- 系统架构设计要求

投标人对本系统的架构设计科学合理、内容完整，架构应包含技术架构、网络架构、功能架构等，技术架构结合视频视觉终端、物联设备终端、智能联动模型进行设计，从采集层、网络层、支撑层、能力层、应用层、展示层、安全保障体系七个层级详细描述，要求具备良好的兼容性、安全性，易维护性、先进性。

- 业务系统建设要求

鸡冠石污水处理厂四期扩建工程智慧工地建管平台的建设，利用物联网、流媒体、BIM+AR等技术，实现设备互连和信息共享，使监测、管理和调度更加精准高效。通过建设智慧工地系统、BIM+AR应用系统、创新应用系统，工人可以更好地协同工作、管理进度、减少人力资源的浪费，从而提高工作效率。建设内容详细需求如下:

  - 智慧工地系统

### 通过鸡冠石污水处理厂四期扩建工程施工招标采购的门禁、人脸识别、酒精检测、血压检测等设备，实现智慧工地系统的项目管理、公共信息管理、人员管理、设备管理、安全管理、质量管理、材料管理、环境管理、系统管理功能。

    - 项目管理

通过项目基础信息管理、项目阶段管理、项目巡检管理、项目资源管理、项目里程碑管理等功能，实现工地基础项目信息、了解当前项目工地施工进展、重大关键节点情况。

    - 公共信息管理

通过项目录像机管理、项目摄像头管理、项目摄像头预览、项目AI视频终端管理、项目AI视频预警管理、公告发布、公告展示等功能，实现项目管理人员日常消息的下达，最新政策的通知，及时记录项目施工过程中的重要信息和问题。

    - 人员管理

通过项目劳务管理、项目班组管理、项目岗位管理、教育培训、实名识别设备、合同管理、健康管理、GPS定位系统等功能，实现项目管理人员到岗履职考勤和工人进场、退场登记，利用设备实现工人进出场考勤的智能化管控措施。

    - 设备管理

通过项目塔吊安全监控设备管理、项目塔吊循环工作记录管理、项目塔吊历史工作记录管理、项目塔吊告警记录管理等功能，实现驾驶员身份识别、塔式起重机运行状态实时监控、预警。

    - 安全管理

通过临边防护管理、安全巡检管理、安全隐患库管理等功能，危险性较大的分部分项工程实施过程中，定期对危险性较大的部分项工程实时情况精准掌握，实施更新进度。

    - 质量管理

通过检验检测管理、质量巡检管理、验收管理、质量隐患库管理等功能，实现对工程提高施工过程中的质量控制效果，减少质量缺陷和风险，保障工程项目的安全和质量。

    - 材料管理

通过项目材料类别管理、项目材料管理、项目材料出入库记录管理等功能实现对材料库存量、消耗速度、资产变动等信息精确掌握，对工地材料的实时监测、追溯和管理。

    - 环境管理

通过建设气象环境监测、喷淋设备管理、固废垃圾管理、废气监测、污水监测等功能，对施工现场的施工环境进行管理，确保施工活动不对周边居民和环境造成过大的影响。

    - 系统管理

实现用户管理、行为依据管理、企业信息管理、角色管理、部门管理、密钥管理、权限管理、日志管理功能。

  - BIM+AR应用系统

通过鸡冠石污水处理厂四期扩建工程施工招标采购的平板电脑、AR眼镜等设备。实现BIM+AR应用系统的模型定位、模型查看、施工交底、比对校核、验收反馈、进度复核、进度反馈、扫图出模型、遮挡剔除、数据库与数据安全等功能。

    - AR模型BIM信息查看

在AR状态模型显示基础上支持构件BIM属性查看，点击任一构件，出现面板详列构件的BIM信息。

    - AR模型点到点测量

通过测量可帮助便捷地测量空间中任意两点之间线段的长度，包含“点到点”、“面到点”、“面到面”多种模式。所有模式都可辅助用户获得长度、偏移量等数据，同时可判断平面之间的平行关系。

    - AR模型树显隐按层级控制

通过AR状态模型按层级查看,分级显隐控制。

    - AR模型树显隐按专业控制

通过AR状态模型分专业透明度调节。

    - AR模型按层级显隐控制

通过模型按层级查看,分级显隐控制，实现统一层级模型显示和隐藏控制。

    - AR状态截图

通过AR状态截图并可做标识标注，截屏保留图片到本地相册中，便于以后查阅汇总。

    - AR模型两点定位

通过依次选取模型中的两点和现实中的对应两点，建立虚拟模型和现实环境的映射，用于在视窗中准确的放置虚拟模型。

    - AR模型扫码定位

- 通过二维码中包含模型的定位信息。通过扫描现实环境中的二维码，即可展现场景中已准确定位的模型。

    - 进度计划管理

通过支持新建工期组，工期，并以甘特图进行展示。

    - 进度绑定管理

通过将构件绑定到工期，并通过生长动画进行演示，或通过工期进行高亮。

    - 数据库与数据安全功能

实现软件系统数据的处理与数据安全的保证。

  - 创新应用系统

建设AI识别算法、材料进场管理、视频巡逻管理、岗前智能筛查、关键人员在岗管理、脚手架监测管理、工程增量管理、智能终端接口管理。

    - AI定向识别算法

通过结合施工安全要求，利用现场监控摄像机实时画面，配套人工智能定向算法，实现翻越识别、安全帽佩戴、异常入侵识别，达到数字化安全监测的目的。

    - 材料进场管理

通过系统对接车牌识别系统，结合智能地磅实时数据，联动地磅上方监控抓拍机抓拍后计算出对货物识别结果，实现材料进场无人值守管理能力，同时生成台账。

    - 视频巡逻管理

通过云台摄像机鸟瞰视觉，结合巡逻路线点位的摄像机，可完成智能巡查、远程巡查的功能。视频巡逻功能是辅助巡逻人员在作业时的重要手段。提供实时监控、历史视频回放、云台控制、巡逻计划管理、巡逻事件管理等功能。

    - 岗前智能筛查

通过系统对接门禁系统，以列表方式展示最新出入记录，血压计、酒精浓度监测终端自动填入相关数据，自动生成岗前筛查台账。同时提供告警管理，监督指标异常的工人，辅助现场保安进行有效的人员管控。

    - 关键人员在岗管理

通过针对项目关键人员在岗情况进行精细化管理，实现系统提供人员与背心绑定/解绑功能，根据人员脱岗模型，自动生成脱岗预警，同时提供告警台账，便于相关单位监督。

    - 脚手架监测管理

通过脚手架位移监测终端实时感知脚手架位移情况，实现系统根据告警状态实时生成告警台账，处置后系统自动将台账状态更新为正常状态，同时记录更新时间等信息。

    - 工程增量管理

实现针对存在工程项目增量的情况时，系统支持预设增量类型，根据现场增量工作开展情况，支持记录过程明细，便于后期增量结算对账。

    - 智能终端接口管理

实现面向AR 应用、智慧工地管理模块等提供智能终端数据、流媒体感知接口。

    - 智能物联网后台

为保障本项目所涉及的智能终端统一接入及统一管理，须提供智能物联平台，平台功能至少包括设备基础信息管理、设备状态监测、感知数据回传时间管理、设备地址关联、设备查询、修改、删除等功能，实现物联网设备通过一个后台进行统一管理。（物联网平台应带有CNAS或CMA标识的第三方软件测评报告复印件、中国人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件、信创技术认证书复印件并加盖同一原厂公章）

- 系统部署要求

- 本项目的系统须部署在招标人指定地点，系统部署须和甲方提供的环境及配套设施适配，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机柜、UPS、精密空调等。

- 本项目涉及的数据接入、网络接入等均须通过招标方组织的数据专项安全验收且一次性验收合格，其验收内容包括但不限于入侵检测防护、漏洞扫描、访问权限鉴别、数据加密鉴权、人为行为走查（包含弱密码、后门、隐蔽通道、接口缺陷）、行为审计（事后追责，故障确认）。

- 售后服务

承诺故障1小时内有所回复、2小时内有处理方案、4小时内维修人员到达现场处理。系统实施竣工验收合格后，提供24个月的每周一天的现场驻地服务，服务人员2名；服务人员累计达到15日不到现场，没收5%的履约保证金；服务人员累计超过15日不到现场，每多超1日再没收1%的履约保证金，最多不超过中标金额总价款的10%。投标人于扣划、没收之日起15个工作日内补齐履约保证金至中标金额总价款的10%，否则招标人有权在所有应付款项内直接扣除相应费用作为履约保证金（提供售后服务承诺书，并加盖投标人鲜章）。

承诺在服务期限内，免费提供系统相关产品及插件升级服务，包括但不限于软件更新、功能改进和安全补丁等。